Proyecto APT — Fase 1: Definición de Proyecto

FeriaPlace — Sistema de gestión de puestos para ferias

A. PARTE I

1. Antecedentes Personales

| Nombre estudiante | [Nombre completo] |
| --- | --- |
| Rut | [RUT] |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | [Sede] |

2. Descripción Proyecto APT

| Nombre del proyecto | FeriaPlace |
| --- | --- |
| Área(s) de desempeño | Desarrollo de Software y Gestión de Bases de Datos. (Ajustar según la nomenclatura exacta de las áreas de desempeño definidas en tu Plan de Estudio). |
| Competencias | - Ofrecer propuestas de solución informática de acuerdo con los requerimientos de la organización. - Construir modelos de datos escalables para soportar los requerimientos de la organización. - Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica. - Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que sistematicen su desarrollo y mantenimiento. - Programar consultas o rutinas para manipular información de una base de datos. |

3. Fundamentación Proyecto APT

| Relevancia del proyecto APT | Este proyecto surge por el interés en aplicar competencias de desarrollo de software y modelamiento de bases de datos a una problemática real y frecuente en la administración municipal: la gestión de ferias libres, la cual habitualmente se realiza mediante registros manuales o planillas poco centralizadas. La situación se sitúa en el contexto de municipalidades u organizaciones que administran ferias libres en Chile, y afecta directamente a los administradores de ferias —quienes deben controlar la disponibilidad y ocupación de los puestos— y a los comerciantes, que requieren un medio claro para solicitar y gestionar sus espacios. El aporte de valor del proyecto, de carácter simulado, es centralizar la información de puestos, comerciantes, reservas, pagos e historial de ocupación en una sola plataforma, reduciendo errores administrativos y facilitando la toma de decisiones. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Se desarrollará una aplicación web orientada a la gestión y comercialización de puestos en ferias libres, denominada FeriaPlace. El sistema permitirá a los administradores organizar ferias, sectores y puestos mediante una representación visual de su distribución, además de gestionar comerciantes, reservas, pagos e historial de ocupación. Su propósito principal es centralizar y facilitar la administración de los espacios disponibles, permitiendo también que los comerciantes consulten y soliciten puestos, y que el público general pueda ubicar ferias y comerciantes. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El Proyecto APT se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, ya que pone en práctica competencias fundamentales para el desarrollo de soluciones informáticas completas: desde el levantamiento y propuesta de una solución acorde a los requerimientos de una organización, pasando por el diseño de un modelo de datos escalable y de una arquitectura de sistema coherente, hasta la programación de la solución de software y de las consultas necesarias para manipular la información. Estas competencias son necesarias para resolver la problemática planteada, ya que sin un modelo de datos robusto y una arquitectura bien definida no sería posible sustentar correctamente las funcionalidades de reservas, disponibilidad e historial que el sistema requiere. |
| Relación con los intereses profesionales | Mis intereses profesionales están orientados al desarrollo de software y a la gestión de bases de datos, áreas que este proyecto permite abordar de manera directa. Desarrollar FeriaPlace me permite profundizar en el diseño de modelos de datos relacionales, en la construcción de arquitecturas de sistemas web y en la programación de soluciones completas de extremo a extremo, fortaleciendo las habilidades que espero seguir desarrollando en mi futuro desempeño profesional. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Si bien no es posible estimar con exactitud cuánto tiempo tomará cada etapa del desarrollo, ya que el proyecto abarca módulos que representan un desafío técnico mayor (particularmente el modelamiento de la base de datos y la construcción del mapa visual), me siento en condiciones de completarlo dentro del plazo asignado a la asignatura considerando los siguientes puntos: (1) Duración del semestre: el desarrollo se organiza dentro de las 18 semanas que contempla la asignatura de Portafolio de Título, distribuidas en sus tres fases. (2) Horas asignadas a la asignatura: se complementarán con una dedicación personal adicional de 4 horas diarias, lo que equivale aproximadamente a 220-240 horas de trabajo autónomo durante los dos meses centrales del desarrollo. (3) Materiales requeridos: computador personal, acceso a internet, entorno de desarrollo, motor de base de datos y servicios de hosting/nube gratuitos o de bajo costo para el despliegue. (4) Factores externos que facilitan su desarrollo: existencia de frameworks y librerías ya probadas para cada capa del sistema, y disponibilidad de plantillas y documentación técnica que agilizan el desarrollo. Al ser un proyecto individual, se reduce el riesgo de retrasos por coordinación de equipo. (5) Factores externos que dificultan su desarrollo: la menor experiencia previa en modelamiento de bases de datos complejas y en el desarrollo de mapas visuales interactivos. Se planea mitigar esto diseñando y validando primero el modelo entidad-relación con casos de prueba concretos antes de programar, y comenzando con una versión simplificada del mapa (grilla de puestos por sector), dejando una versión más gráfica para una etapa posterior si el tiempo lo permite. |

B. PARTE II

4. Objetivos

| Objetivo general | Desarrollar una aplicación web (FeriaPlace) que permita gestionar y comercializar puestos en ferias libres, facilitando a los administradores la organización de ferias, sectores y puestos, y a los comerciantes la consulta, reserva y seguimiento de espacios disponibles, con el fin de centralizar y optimizar la administración de estos espacios. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Diseñar un modelo de datos escalable que represente las relaciones entre ferias, sectores, puestos, comerciantes y reservas, garantizando la integridad de la información y la conservación del historial de ocupación. - Construir el modelo arquitectónico del sistema, definiendo la interacción entre el frontend, el backend, la base de datos y los servicios en la nube. - Implementar un módulo de gestión de ferias, sectores y puestos que permita visualizar la distribución de los espacios mediante una representación gráfica. - Desarrollar un módulo de reservas que valide automáticamente la disponibilidad de los puestos y evite conflictos por superposición de fechas. - Implementar un módulo de registro de pagos e historial de ocupación por puesto. - Generar reportes administrativos que faciliten la toma de decisiones respecto a la ocupación y disponibilidad de los puestos. |

5. Metodología

Para el desarrollo del proyecto se aplicará una metodología de desarrollo incremental e iterativo, basada en principios ágiles (inspirada en Scrum), adaptada a un trabajo individual con dedicación de 4 horas diarias. El proyecto se organiza en ciclos de trabajo (sprints) de 2 semanas, cada uno con objetivos concretos y entregables verificables, revisando al final de cada sprint el avance respecto a lo planificado. Etapas de la metodología: - Planificación y diseño: levantamiento de requerimientos, diseño del modelo entidad-relación y definición de la arquitectura del sistema, validando ambos con casos de prueba antes de programar. - Desarrollo incremental por módulos: implementación priorizada de funcionalidades, comenzando por un producto mínimo viable (MVP) que cubra lo esencial, para luego añadir funcionalidades complementarias. - Pruebas continuas: verificación de cada módulo a medida que se desarrolla, en especial los casos críticos de la base de datos (superposición de reservas, cancelaciones, historial de ocupación). - Documentación progresiva: registro continuo de decisiones de diseño, diagramas y avances. - Cierre y ajustes finales: revisión general del sistema, corrección de errores detectados y preparación de la entrega final. Al tratarse de un proyecto individual, todas las funciones, tareas y responsabilidades del desarrollo son asumidas por el propio estudiante.

6. Evidencias

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Modelo entidad-relación y diagrama de arquitectura | Diagramas que muestran el diseño de la base de datos (ferias, sectores, puestos, comerciantes, reservas, pagos, historial) y la arquitectura del sistema (frontend, backend, base de datos, nube). | Evidencia el logro de las competencias de construcción de modelos de datos escalables y del modelo arquitectónico. |
| Avance | Prototipo funcional de módulos base | Versión funcional de los módulos de gestión de ferias, sectores, puestos y comerciantes, incluyendo una primera versión del mapa en formato de grilla. | Evidencia el avance en el desarrollo de la solución de software utilizando buenas prácticas de codificación. |
| Avance | Consultas SQL de disponibilidad y reservas | Consultas y rutinas que validan la disponibilidad de un puesto, detectan superposición de fechas y consultan el historial de ocupación. | Evidencia la competencia de programar consultas o rutinas para manipular información de una base de datos. |
| Final | Aplicación web FeriaPlace | Sistema completo desplegado, integrando gestión de ferias, comerciantes, reservas, pagos, historial y reportes. | Integra y evidencia el logro conjunto de las cinco competencias seleccionadas. |
| Final | Informe final del proyecto | Documento que describe la propuesta de solución, el modelo de datos, la arquitectura y los resultados obtenidos. | Evidencia la competencia de ofrecer propuestas de solución informática de acuerdo con los requerimientos de la organización. |

7. Plan de Trabajo

| Competencia o unidad de competencia | Nombre actividad/tarea | Descripción | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ofrecer propuestas de solución informática de acuerdo con los requerimientos de la organización. | Levantamiento y propuesta de solución | Definir requerimientos de administradores, comerciantes y público, y formular la propuesta de solución (FeriaPlace). | Computador, internet, investigación de referentes. | 2 semanas (S1-S2) | [Nombre estudiante] | Facilitador: la idea ya está definida. Obstaculizador: no contar con un caso real de feria; se usará un caso simulado. |
| Construir modelos de datos escalables para soportar los requerimientos de la organización. | Diseño y validación del modelo entidad-relación | Modelar entidades (feria, sector, puesto, comerciante, reserva, pago, historial) y validar con casos de prueba (reserva simultánea, cancelación, cambio de puesto). | Herramienta de modelado de datos, motor de base de datos. | 2 semanas (S3-S4) | [Nombre estudiante] | Obstaculizador principal: menor experiencia en modelamiento de BD; se mitiga validando con casos concretos antes de programar. |
| Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica. | Definición de la arquitectura del sistema | Definir la interacción entre frontend, backend, base de datos y servicios en la nube, incluyendo integración con API de pagos. | Documentación de frameworks, diagramas de arquitectura. | 1 semana (S5) | [Nombre estudiante] | Facilitador: existencia de arquitecturas de referencia ya probadas para aplicaciones web. |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que sistematicen su desarrollo y mantenimiento. | Desarrollo de módulos del sistema | Implementar gestión de ferias/sectores/puestos, comerciantes, mapa visual (grilla), reservas y registro de pagos, aplicando control de versiones y buenas prácticas. | Entorno de desarrollo, framework web, control de versiones (Git), hosting. | 6 semanas (S6-S11) | [Nombre estudiante] | Obstaculizador: construcción del mapa visual; se mitiga iniciando con una grilla simple por sector. |
| Programar consultas o rutinas para manipular información de una base de datos. | Implementación de consultas y rutinas | Programar consultas de disponibilidad, validación de solapamiento de fechas, historial de ocupación y generación de reportes. | Motor de base de datos, entorno de pruebas. | 5 semanas (S9-S13) | [Nombre estudiante] | Se ejecuta en paralelo al desarrollo de módulos, priorizando primero las consultas críticas (disponibilidad y solapamiento). |
| Transversal (todas las competencias) | Pruebas integrales y corrección de errores | Probar el sistema de forma integral, verificando los casos definidos para reservas, historial y disponibilidad, y corregir errores detectados. | Casos de prueba, checklist de verificación. | 3 semanas (S14-S16) | [Nombre estudiante] | Facilitador: pruebas continuas realizadas durante el desarrollo reducen errores acumulados al final. |
| Transversal (todas las competencias) | Documentación final y cierre | Elaborar el informe final, documentación técnica, manual de usuario y preparar la exposición del proyecto. | Plantilla de informe, herramienta de presentación. | 2 semanas (S17-S18) | [Nombre estudiante] | Documentación progresiva durante el proyecto reduce la carga de trabajo en esta etapa final. |

8. Carta Gantt

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 |
| Levantamiento y propuesta de solución |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño y validación modelo entidad-relación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición arquitectura del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de módulos del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación consultas y rutinas SQL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas integrales y corrección de errores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentación final y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fase 1: Definición de proyecto (S1-S4)   |   Fase 2: Desarrollo (S5-S16)   |   Fase 3: Cierre y evaluación (S17-S18)