Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Bastian Reyes |
| --- | --- |
| Rut | 20.533.576-5 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Maipú |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Feriaplace |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software, desarrollo de aplicaciones web, Gestión y administración de bases de datos. |
| Competencias | Ofrecer propuestas de solución informática de acuerdo con los requerimientos de la organización. Construir modelos de datos escalables para soportar los requerimientos de la organización. Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica. Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que sistematicen su desarrollo y mantenimiento. Programar consultas o rutinas para manipular información de una base de datos. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Este proyecto surge por el interés en aplicar competencias de desarrollo de software y modelamiento de bases de datos a una problemática relacionada con la gestión de ferias en Chile, comenzando por las ferias de temporada, como las navideñas. En estas ferias un organizador arrienda puestos por un período con fecha de inicio y de cierre, y hoy la asignación de puestos, y el plano del recinto suelen llevarse con registros manuales o información dispersa en distintos medios, lo que dificulta saber qué puestos quedan libres y a quién se le asignó cada uno. Esta situación impacta principalmente a los organizadores o administradores de ferias y a los comerciantes que necesitan consultar y solicitar espacios. El aporte de valor del proyecto, de carácter simulado, es centralizar en una plataforma web las ferias, su plano, las solicitudes de puestos, y los comerciantes aprobados, facilitando la administración y reduciendo errores de asignación. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Se desarrolla una aplicación web para la gestión de puestos en ferias, denominada FeriaPlace, enfocada en una primera etapa en ferias de temporada. El administrador crea cada feria con su descripción, comuna y ubicación en un mapa de Santiago dividido por comunas, sus fechas de inicio y cierre (visibles en un calendario), el precio por puesto y la cantidad de puestos, que se ordenan solos en un plano tipo croquis. En ese plano puede mover y redimensionar los puestos y agregar elementos como escenario, baños, pasillos y flechas de circulación. Las personas interesadas piden una cuenta que el administrador aprueba; luego solicitan un puesto, el administrador lo asigna validando su disponibilidad y anota manualmente si el puesto fue pagado, ya que la aplicación no maneja pagos reales ni recaudación. Su propósito principal es centralizar y facilitar la administración de los espacios. Los pagos reales en línea y las ferias recurrentes, como las de verduras, quedan como mejoras para una etapa posterior. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El Proyecto APT se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, ya que pone en práctica competencias fundamentales para el desarrollo de soluciones informáticas completas: desde el levantamiento y propuesta de una solución acorde a los requerimientos de una organización, pasando por el diseño de un modelo de datos escalable y de una arquitectura de sistema coherente, hasta la programación de la solución de software y de las consultas necesarias para manipular la información. Estas competencias son necesarias para resolver la problemática planteada, ya que sin un modelo de datos robusto y una arquitectura bien definida no sería posible sustentar correctamente las funcionalidades de solicitudes, asignación de puestos, y disponibilidad que el sistema requiere. |
| Relación con los intereses profesionales | Mis intereses profesionales están orientados al desarrollo de software y a la gestión de bases de datos, áreas que este proyecto permite abordar de manera directa. Desarrollar FeriaPlace me permite profundizar en el diseño de modelos de datos relacionales, en la construcción de arquitecturas de sistemas web y en la programación de soluciones completas de extremo a extremo, fortaleciendo las habilidades que espero seguir desarrollando en mi futuro desempeño profesional. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Si bien no es posible estimar con exactitud cuánto tiempo tomará cada etapa del desarrollo, ya que el proyecto abarca módulos que representan un desafío técnico mayor (particularmente el modelamiento de la base de datos y la construcción del mapa visual), me siento en condiciones de completarlo dentro del plazo asignado a la asignatura considerando los siguientes puntos: (1) Duración del semestre: el desarrollo se organiza dentro de las 18 semanas que contempla la asignatura de Portafolio de Título, distribuidas en sus tres fases. (2) Horas asignadas a la asignatura: se complementarán con una dedicación personal adicional de 4 horas diarias, distribuidas según las necesidades y etapas del proyecto. (3) Materiales requeridos: computador personal, acceso a internet, entorno de desarrollo, motor de base de datos MySQL y Node.js, todos gratuitos. La aplicación funciona en el computador del estudiante, por lo que no depende de un servicio de hosting pagado. (4) Factores externos que facilitan su desarrollo: existencia de frameworks y librerías ya probadas para cada capa del sistema, y disponibilidad de plantillas y documentación técnica que agilizan el desarrollo. Al ser un proyecto individual, se reduce el riesgo de retrasos por coordinación de equipo. (5) Factores externos que dificultan su desarrollo: la menor experiencia previa en modelamiento de bases de datos complejas y en el desarrollo de mapas visuales interactivos. Se planea mitigar esto diseñando y validando primero el modelo entidad-relación con casos de prueba concretos antes de programar, y comenzando con una versión simplificada del mapa (grilla de puestos), que luego evolucionó a un plano tipo croquis editable. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una aplicación web (FeriaPlace) que permita gestionar los puestos de ferias de temporada, facilitando a los administradores la creación de ferias con su plano, fechas, ubicación y precios, y a los comerciantes la consulta, solicitud y seguimiento de puestos, con el fin de centralizar y optimizar la administración de estos espacios. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Diseñar un modelo de datos escalable que represente las relaciones entre usuarios, ferias, puestos, elementos del plano y solicitudes, garantizando la integridad de la información y el registro de las asignaciones. Construir el modelo arquitectónico del sistema, definiendo la interacción entre el frontend, el backend (API REST) y la base de datos. Implementar un módulo de gestión de ferias y puestos que permita representar la distribución del recinto mediante un plano editable y ubicar cada feria en un mapa de Santiago por comunas. Desarrollar un módulo de solicitudes que valide automáticamente la disponibilidad de los puestos al asignarlos y evite que dos comerciantes obtengan el mismo puesto. Registrar un precio referencial por puesto y una marca manual del estado de pago de cada asignación, sin manejar pagos reales. Generar reportes administrativos que faciliten la toma de decisiones respecto a la ocupación de los puestos de cada feria. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para el desarrollo del proyecto se aplicará una metodología de desarrollo incremental e iterativo, basada en principios ágiles (inspirada en Scrum), adaptada a un trabajo individual con dedicación de 4 horas diarias. El proyecto se organiza en ciclos de trabajo (sprints) de 2 semanas, cada uno con objetivos concretos y entregables verificables, revisando al final de cada sprint el avance respecto a lo planificado. Etapas de la metodología: Planificación y diseño: levantamiento de requerimientos, diseño del modelo entidad-relación y definición de la arquitectura del sistema, validando ambos con casos de prueba antes de programar. Desarrollo incremental por módulos: implementación priorizada de funcionalidades, comenzando por un producto mínimo viable (MVP) que cubra lo esencial, para luego añadir funcionalidades complementarias. Pruebas continuas: verificación de cada módulo a medida que se desarrolla, en especial los casos críticos de la base de datos (asignación simultánea de un mismo puesto y rechazos). Documentación progresiva: registro continuo de decisiones de diseño, diagramas y avances. Cierre y ajustes finales: revisión general del sistema, corrección de errores detectados y preparación de la entrega final. Al tratarse de un proyecto individual, todas las funciones, tareas y responsabilidades del desarrollo son asumidas por el propio estudiante..

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Modelo entidad-relación y diagrama de arquitectura | Diagramas que muestran el diseño de la base de datos (usuarios, ferias, puestos, elementos del plano y solicitudes) y la arquitectura del sistema (frontend, API en Node.js con Express y base de datos MySQL). | Evidencia el logro de las competencias de construcción de modelos de datos escalables y del modelo arquitectónico. |
| Avance | Prototipo funcional de módulos base | Versión funcional de los módulos de usuarios, ferias y puestos, incluyendo el plano editable de cada feria, el calendario y el mapa de Santiago por comunas. | Evidencia el avance en el desarrollo de la solución de software utilizando buenas prácticas de codificación. |
| Avance | Consultas SQL de disponibilidad y asignación | Consultas y rutinas que validan la disponibilidad de un puesto dentro de una transacción con bloqueo de fila, listan las solicitudes por usuario y por estado, y resumen la ocupación de cada feria. | Evidencia la competencia de programar consultas o rutinas para manipular información de una base de datos. |
| Final | Aplicación web FeriaPlace | Sistema completo e instalable, con su guía de instalación, integrando gestión de ferias y planos, aprobación de comerciantes, solicitudes, asignación y reporte de ocupación. | Integra y evidencia el logro conjunto de las cinco competencias seleccionadas. |
| Final | Informe final del proyecto | Documento que describe la propuesta de solución, el modelo de datos, la arquitectura y los resultados obtenidos. | Evidencia la competencia de ofrecer propuestas de solución informática de acuerdo con los requerimientos de la organización. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Ofrecer propuestas de solución informática de acuerdo con los requerimientos de la organización. | Levantamiento y propuesta de solución | Definir requerimientos de administradores y comerciantes de ferias de temporada, y formular la propuesta de solución (FeriaPlace). | Computador, internet, investigación de referentes. | 2 semanas (S1-S2) | Bastian Reyes | Facilitador: la idea ya está definida. Obstaculizador: no contar con un caso real de feria; se usará un caso simulado. |
| Construir modelos de datos escalables para soportar los requerimientos de la organización. | Diseño y validación del modelo entidad-relación | Modelar entidades (usuario, feria, puesto, elemento del plano, solicitud) y validar con casos de prueba (asignación simultánea, rechazo, cambio de puesto). | Herramienta de modelado de datos, motor de base de datos. | 2 semanas (S3-S4) | Bastian Reyes | Obstaculizador principal: menor experiencia en modelamiento de BD; se mitiga validando con casos concretos antes de programar. |
| Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica. | Definición de la arquitectura del sistema | Definir la interacción entre frontend, backend (API REST en Node.js con Express) y base de datos MySQL, dejando los pagos reales en línea como funcionalidad complementaria para una etapa posterior. | Documentación de frameworks, diagramas de arquitectura. | 1 semana (S5) | Bastian Reyes | Facilitador: existencia de arquitecturas de referencia ya probadas para aplicaciones web. |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que sistematicen su desarrollo y mantenimiento. | Desarrollo de módulos del sistema | Implementar la gestión de usuarios, ferias, plano editable, mapa de Santiago, calendario y solicitudes, aplicando control de versiones y buenas prácticas. | Entorno de desarrollo, framework web, control de versiones (Git), hosting. | 6 semanas (S6-S11) | Bastian Reyes | Obstaculizador: construcción del plano visual; se mitigó iniciando con una grilla simple que luego evolucionó a un plano tipo croquis. |
| Programar consultas o rutinas para manipular información de una base de datos. | Implementación de consultas y rutinas | Programar consultas de disponibilidad, asignación con transacción y bloqueo de fila, listados por estado y reporte de ocupación. | Motor de base de datos, entorno de pruebas. | 5 semanas (S9-S13) | Bastian Reyes | Se ejecuta en paralelo al desarrollo de módulos, priorizando primero las consultas críticas (disponibilidad y solapamiento). |
| Transversal (todas las competencias) | Pruebas integrales y corrección de errores | Probar el sistema de forma integral, verificando los casos definidos para aprobación de usuarios, solicitudes y asignación, y corregir errores detectados. | Casos de prueba, checklist de verificación. | 3 semanas (S14-S16) | Bastian Reyes | Facilitador: pruebas continuas realizadas durante el desarrollo reducen errores acumulados al final. |
| Transversal (todas las competencias) | Documentación final y cierre | Elaborar el informe final, documentación técnica, manual de usuario y preparar la exposición del proyecto. | Plantilla de informe, herramienta de presentación. | 2 semanas (S17-S18) | Bastian Reyes | Documentación progresiva durante el proyecto reduce la carga de trabajo en esta etapa final. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Levantamiento y propuesta de solución | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño y validación modelo entidad-relación |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición arquitectura del sistema |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de módulos del sistema |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación consultas y rutinas SQL |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas integrales y corrección de errores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
| Documentación final y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |

- PARTE III

9. Abstract (español)

FeriaPlace es una aplicación web para administrar los puestos de una feria. El proyecto se planteó inicialmente para ferias libres y, para comenzar a aplicarlo en la práctica, se enfocó en las ferias de temporada, como las navideñas, donde un organizador arrienda puestos por un período con fecha de inicio y de cierre. El administrador crea cada feria con su descripción, comuna y ubicación en un mapa de Santiago, sus fechas, el precio por puesto y un plano tipo croquis donde distribuye los puestos junto a elementos como escenario, baños y pasillos. Las personas interesadas piden una cuenta que el administrador aprueba; luego solicitan un puesto, y el administrador lo asigna validando su disponibilidad mediante una transacción en la base de datos y anota si el puesto fue pagado, sin manejar pagos reales. La solución se construye con Node.js, Express y MySQL, con una metodología ágil incremental en ciclos de dos semanas, y pone en práctica las competencias de propuesta de soluciones, modelamiento de datos, arquitectura de sistemas, desarrollo de software y programación de consultas.

10. Abstract (English)

FeriaPlace is a web application for managing market stalls. The project was first designed for street markets and, in order to start using it in practice, it was focused on seasonal fairs, such as Christmas fairs, where an organizer rents stalls for a fixed period with a start date and a closing date. The administrator creates each fair with its description, district and location on a map of Santiago, its dates, the price per stall and a floor plan where stalls are placed together with elements such as a stage, restrooms and aisles. Interested vendors request an account that the administrator approves; they then apply for a stall, and the administrator assigns it after checking its availability through a database transaction and records whether each stall has been paid, without handling real payments. The solution is built with Node.js, Express and MySQL, following an incremental agile methodology with two-week iterations, and it applies the graduate profile competencies of proposing IT solutions, data modeling, system architecture, software development and database programming.

11. Individual conclusions

Defining FeriaPlace showed me that a clear data model and a well-defined scope matter more than the number of features. Moving the focus from street markets to seasonal fairs made the project more realistic, because these fairs have fixed dates, a floor plan and an organizer who charges for each stall, which is exactly what the application manages. The current version already covers the main flow: creating fairs with their floor plan, approving vendors, assigning stalls safely and recording payments. The remaining work is focused on administrative reports and testing, so I believe the project can be completed within the course schedule.

12. Reflection

This project helped me see my strengths in programming applications and my need to keep improving in database design, which I addressed by validating the model with concrete cases before writing code. Working alone required me to plan in short iterations and to record each decision in the progress reports. I also learned to adjust the scope when reality required it, choosing seasonal fairs as a first step instead of trying to cover every type of fair at once. In the next phases I want to strengthen testing and documentation, two areas that are essential in professional software development.