FICHA DE AVANCE SEMANAL

Proyecto Capstone · desarrollo ágil, incremental e iterativo

| Equipo | Individual (autorizado por Jefatura de Carrera) | Sección | 010V |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | FeriaPlace | Semana / iteración | Semana 1 |
| Fecha | 11-09-2026 | Docente guía | REGINALDO DEL CARMEN SALINAS BRUNA |

Propósito de la ficha

Registrar evidencia concreta del avance de la solución informática, revisar el incremento desarrollado, recibir retroalimentación y definir el siguiente paso de trabajo. Cada semana debe existir un resultado verificable, aunque todavía sea parcial.

# 1. Meta de la iteración

Objetivo semanal (resultado que el equipo espera lograr): Definir el alcance, la arquitectura y el modelo de datos de FeriaPlace, un sistema de gestión de puestos para ferias libres, dejando una propuesta de solución lista para iniciar el desarrollo.

Necesidad del usuario o problema que aborda esta iteración: Los administradores de ferias libres gestionan hoy la disponibilidad de puestos y las solicitudes de comerciantes mediante registros manuales, lo que dificulta llevar un historial confiable y responder con rapidez a los comerciantes.

Criterio que permitirá considerar cumplida la meta: Se considera cumplida si se cuenta con el modelo entidad-relación validado, el diagrama de arquitectura y el backlog priorizado, listos para iniciar la implementación en la siguiente iteración.

# 2. Foco de esta semana: diseño de la solución

El equipo debe transformar la idea aprobada en una solución coherente y construible. Marque y adjunte evidencia de los elementos trabajados:

Definición del alcance inicial: qué resolverá y qué quedará fuera por ahora.

Usuarios o actores principales y necesidades que atenderá la solución.

Flujo principal de uso o proceso que apoyará la solución.

Arquitectura o esquema general: componentes, módulos e interacción entre ellos.

Modelo inicial de datos: entidades, atributos y relaciones relevantes.

Diseño de interfaces o vistas principales, cuando corresponda.

Tecnologías seleccionadas y justificación de su aporte al proyecto.

Historias de usuario o funcionalidades priorizadas para el primer incremento funcional.

# 3. Entregables y evidencias

| Evidencia comprometida | Estado | Responsable | Enlace / ubicación en GitHub |
| --- | --- | --- | --- |
| Documento o diagrama de diseño de la solución | [ ] Pendiente [ ] En curso [X] Listo | Bastian Reyes | GitHub → Fase 1/Evidencias Grupales/Evidencia_Modelo_ER_FeriaPlace.docx (incluye diagrama de arquitectura) |
| Modelo de datos inicial | [ ] Pendiente [ ] En curso [X] Listo | Bastian Reyes | GitHub → Fase 1/Evidencias Grupales/Evidencia_Modelo_ER_FeriaPlace.docx (modelo entidad-relación + script SQL) |
| Diseño de interfaces / flujo | [ ] Pendiente [ ] En curso [X] Listo | Bastian Reyes | Prototipo funcional (artefacto FeriaPlace_Prototipo.jsx): mapa, solicitud y panel administrador |
| Backlog priorizado de funcionalidades | [ ] Pendiente [X] En curso [ ] Listo | Bastian Reyes | Historias de usuario priorizadas en el Plan de Trabajo del informe Fase 1 (1.5_GuiaEstudiante) |

# 4. Plan de trabajo de la iteración

| Tarea / actividad | Responsable | Inicio | Término | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diseñar y validar el modelo entidad-relación | Bastian Reyes | Sem 1 - Día 1 | Sem 1 - Día 4 | Listo | Diagrama ER + script SQL + validación con 6 casos |
| Definir la arquitectura del sistema | Bastian Reyes | Sem 1 - Día 4 | Sem 1 - Día 5 | Listo | Diagrama de arquitectura en capas |
| Construir prototipo de interfaz (mapa, solicitud, panel admin) | Bastian Reyes | Sem 1 - Día 5 | Sem 1 - Día 7 | Listo | Artefacto FeriaPlace_Prototipo.jsx |
| Priorizar backlog de funcionalidades | Bastian Reyes | Sem 1 - Día 6 | Sem 1 - Día 7 | En curso | Lista de historias de usuario (ver informe Fase 1) |

# 5. Revisión del incremento

Al cierre de la semana, el equipo debe presentar el resultado alcanzado. No basta con indicar que se trabajó: debe mostrarse un producto, documento, diagrama, decisión o funcionalidad verificable.

| Aspecto | Resultado / evidencia | Evaluación del equipo |
| --- | --- | --- |
| ¿Qué se completó? | Se completó el modelo entidad-relación validado con 6 casos de prueba, el diagrama de arquitectura en capas, y un prototipo funcional navegable de las tres vistas principales (mapa, solicitud, panel administrador). | [X] Logrado [ ] Parcial [ ] No logrado |
| ¿Qué quedó incompleto y por qué? | El backlog formal de historias de usuario está en una versión inicial; falta priorizarlo de forma explícita en una reunión con el docente guía. | [ ] Logrado [X] Parcial [ ] No logrado |
| ¿Qué se validó con usuario/docente? | Se validó el enfoque del flujo de solicitud-asignación: el comerciante no elige el puesto directamente, es el administrador quien lo asigna y confirma. | [X] Logrado [ ] Parcial [ ] No logrado |
| ¿Qué decisión técnica se tomó? | Se decidió centrar el modelo de datos en la entidad Solicitud en vez de vincular directamente comerciante-puesto, para conservar el historial completo de ocupación. | [X] Logrado [ ] Parcial [ ] No logrado |

# 6. Bloqueos, riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la solución | Acción acordada | Responsable / fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Poca experiencia previa en modelamiento de bases de datos complejas | Podría retrasar la validación del modelo de datos | Dedicar tiempo extra a validar el modelo contra casos de prueba antes de programar | Bastian Reyes - Semana 1-2 |
| Construcción del mapa visual interactivo | Podría no alcanzar a implementarse en su versión completa | Iniciar con una versión simplificada en formato de grilla por sector | Bastian Reyes - Semana 5-6 |

# 7. Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Primer proceso funcional: registrar una nueva solicitud de puesto y que el administrador la asigne y confirme de principio a fin | Bastian Reyes | 25-09-2026 | La solicitud ingresada se almacena, se valida que el puesto siga disponible (mediante una transacción con bloqueo de fila) antes de asignarlo, y el puesto asignado se refleja actualizado en el mapa |

Estado general de la iteración:  [X] Cumplida   [ ] Parcialmente cumplida   [ ] No cumplida

Validación:  Representante del equipo Bastian Reyes    Docente guía REGINALDO DEL CARMEN SALINAS BRUNA