# FICHA DE AVANCE 03

Proyecto Capstone  Desarrollo ágil incremental e iterativo

| Equipo | Individual (autorizado por Jefatura de Carrera) | Sección | 010V |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | FeriaPlace | Semana e iteración | Iteración 03 |
| Fecha | 30-09-2026 | Docente guía | REGINALDO DEL CARMEN SALINAS BRUNA |

# Propósito de la ficha

Registrar evidencia de las salidas de datos producidas por la aplicación y revisar el avance acumulado del producto. El equipo deberá demostrar qué información entrega el sistema al usuario y qué funcionalidades de las iteraciones anteriores se encuentran terminadas, parciales o pendientes.

# 1  Meta de la iteración

Salida de datos que el equipo implementará o mejorará:

Listado 'Mis solicitudes' para el comerciante (estado y puesto asignado de cada solicitud enviada) y listado 'Historial de solicitudes' para el administrador (todas las solicitudes, su estado y el puesto asociado).

Usuario que utilizará esta salida y decisión que podrá tomar:

El comerciante consulta 'Mis solicitudes' para saber si debe esperar respuesta, presentarse en el puesto ya asignado, o volver a solicitar si fue rechazada. El administrador consulta el 'Historial de solicitudes' para tener trazabilidad de las asignaciones hechas y decidir cómo distribuir los puestos restantes.

Funcionalidades acumuladas que serán demostradas:

Registro e inicio de sesión de comerciantes y administrador (iteración 01); mapa de puestos, envío de solicitudes y asignación/rechazo por parte del administrador con actualización en tiempo real del estado del puesto (iteración 02); y las salidas de datos 'Mis solicitudes' e 'Historial de solicitudes' de esta iteración.

# 2  Foco de esta semana  Salida de datos y avance acumulado

La aplicación deberá transformar los datos almacenados o procesados en una salida comprensible para el usuario. La salida puede corresponder a una consulta, listado, reporte, resumen, indicador, alerta, comprobante, gráfico o archivo exportado, según la naturaleza del proyecto. Además, el equipo deberá identificar y demostrar las funcionalidades ya abarcadas en las iteraciones 01, 02 y 03.

| Etapa | Acción esperada | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Datos | La aplicación recupera los datos necesarios desde la base de datos. | Consulta o registros utilizados |
| Proceso | El sistema aplica filtros, cálculos, reglas o agrupaciones. | Proceso ejecutado sin errores |
| Salida | La información se presenta de manera clara y útil. | Pantalla, reporte, indicador o archivo |
| Comprobación | El resultado se contrasta con los datos de origen. | Resultado esperado y obtenido |

# 3  Funcionalidades abarcadas en las iteraciones

| Funcionalidad o módulo | Iteración de origen | Estado actual | Evidencia o ubicación en GitHub |
| --- | --- | --- | --- |
| Diseño y flujo principal de la solución | 01 | ☒ Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente | Mapa de puestos (public/mapa.html) y flujo solicitud → asignación definido en el modelo de datos (database/schema.sql) |
| Modelo y conexión con la base de datos | 01 y 02 | ☒ Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente | database/schema.sql (tablas usuario, puesto, solicitud) + backend/src/db.js (conexión MySQL con mysql2) |
| Ingreso y validación de datos | 02 | ☒ Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente | backend/src/routes/auth.js (registro/login) y backend/src/routes/solicitudes.js (validación de rubro obligatorio) |
| Proceso funcional sobre los datos | 02 | ☒ Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente | backend/src/routes/solicitudes.js (PUT /:id/asignar, con transacción y bloqueo de fila) |
| Salida de datos para el usuario | 03 | ☒ Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente | backend/src/routes/solicitudes.js (GET /mias y GET /) + public/mis-solicitudes.html y public/admin.html |
| Otra funcionalidad propia del proyecto | 01 y 02 | ☒ Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente | Mapa visual de puestos por zona con estado disponible/ocupado en tiempo real (public/mapa.html) |

# 4  Definición de la salida de datos

| Elemento | Definición del equipo |
| --- | --- |
| Datos de origen y tablas involucradas | Tabla solicitud (estado, comentario_admin, puesto_id, rubro, zona_preferida) y tabla puesto (código, zona, estado), unidas mediante JOIN con la tabla usuario para mostrar el nombre y correo del comerciante. |
| Proceso, filtro, cálculo o regla aplicada | Para el comerciante: consulta filtrada por su usuario_id, ordenada por fecha de creación. Para el administrador: consulta con JOIN a usuario y puesto, filtrable opcionalmente por estado (?estado=pendiente). |
| Formato de salida seleccionado | Listado en tabla HTML dentro del navegador, con una insignia (badge) de color según el estado de la solicitud (pendiente, confirmada, rechazada). |
| Criterio para comprobar que la salida es correcta | El estado y el puesto mostrados en pantalla deben coincidir exactamente con el registro actualizado en la base de datos MySQL luego de que el administrador asigna o rechaza la solicitud. |

# 5  Plan de trabajo de la iteración

| Tarea o actividad | Responsable | Inicio | Término | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Implementar endpoints de salida (GET /solicitudes/mias y GET /solicitudes) | Bastian Reyes | Sem 3 - Día 1 | Sem 3 - Día 2 | Listo | backend/src/routes/solicitudes.js |
| Construir vista 'Mis solicitudes' para el comerciante | Bastian Reyes | Sem 3 - Día 2 | Sem 3 - Día 3 | Listo | public/mis-solicitudes.html + public/js/mis-solicitudes.js |
| Construir listado de historial en el panel del administrador | Bastian Reyes | Sem 3 - Día 3 | Sem 3 - Día 4 | Listo | public/admin.html + public/js/admin.js |

# 6  Demostración de la salida y del avance acumulado

En la siguiente reunión, el equipo deberá ejecutar el flujo desde la aplicación y demostrar la salida de datos. También deberá recorrer las funcionalidades desarrolladas desde la primera iteración e indicar cuáles funcionan, cuáles requieren ajustes y cuáles permanecen pendientes.

| Paso | Evidencia observada | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| 1 Mostrar los datos de origen | Se mostraron las tablas usuario, puesto y solicitud en MySQL, incluyendo una solicitud confirmada previamente (comerciante Juan Pérez, puesto A1). | ☒ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 2 Ejecutar el proceso desde la aplicación | Se inició sesión como administrador y se asignó un puesto disponible a una solicitud pendiente desde el panel. | ☒ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 3 Visualizar la salida de datos | Se mostró la vista 'Mis solicitudes' del comerciante con estado 'confirmada' y puesto A1, y el listado de historial en el panel del administrador. | ☒ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 4 Comprobar que el resultado es correcto | El estado y puesto mostrados en pantalla coinciden con los valores almacenados en la tabla solicitud de MySQL. | ☒ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 5 Demostrar funcionalidades de iteraciones 01 y 02 | Se demostró el registro/login de usuarios, el mapa de puestos, el envío de una solicitud y su asignación por el administrador. | ☒ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 6 Identificar brechas y funcionalidades pendientes | Queda pendiente el módulo de registro de pagos (funcionalidad complementaria) y el despliegue del sistema en un servicio de hosting. | ☒ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |

# 7  Revisión del incremento

| Aspecto | Resultado o evidencia | Evaluación del equipo |
| --- | --- | --- |
| ¿La salida responde a una necesidad del usuario? | Sí: el comerciante ya no necesita preguntar por otro medio si su solicitud fue atendida, y el administrador cuenta con un registro centralizado de las asignaciones realizadas. | ☒ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿El resultado coincide con los datos y el proceso? | Sí, se verificó que el estado y el puesto mostrados coinciden exactamente con los datos almacenados tras la asignación. | ☒ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué funcionalidades acumuladas requieren ajustes? | El envío de solicitudes podría incorporar una notificación al comerciante cuando cambia el estado, y el mapa podría mostrar más detalle visual (colores por zona); ambas quedan como mejoras para una iteración futura. | ☐ Logrado ☒ Parcial ☐ No logrado |

# 8  Bloqueos riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la solución | Acción acordada | Responsable y fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| El sistema aún no cuenta con un entorno de hosting en la nube; solo se ha probado en el entorno local del estudiante (Node.js + MySQL como servicio de Windows). | La demostración solo puede hacerse desde el computador del estudiante, no desde una URL pública. | Evaluar opciones de hosting gratuito o de bajo costo para el backend y la base de datos MySQL de cara a la fase final. | Bastian Reyes - próxima iteración |

# 9  Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Definir e implementar el módulo de registro de pagos como funcionalidad complementaria, o iniciar el despliegue del sistema en un servicio de hosting, según lo que se acuerde con el docente guía. | Bastian Reyes | 14-10-2026 | El docente guía observa la funcionalidad adicional (pagos o despliegue) funcionando correctamente en el entorno demostrado. |

Estado general de la iteración:  ☒ Cumplida    ☐ Parcialmente cumplida    ☐ No cumplida

Validación:  Representante del equipo Bastian Reyes    Docente guía REGINALDO DEL CARMEN SALINAS BRUNA